- 2024年象洞鸡标准化养殖示范场建设项目验收情况汇总公开表

| 项目名称 | 象洞鸡标准化养殖示范场建设 | 实施主体 | 武平县武东德梅家庭农场 |
| --- | --- | --- | --- |
| 批复的专项资金项目建设内容 | 财政补助资金建设内容：购置育雏饲养设备（笼架、育雏鸡笼75组）、智能化投料系统3套、自动饮水系统3套、自动清粪系统2套、智能化保温及光照系统2套、智能化通风系统2套、塑料地板456㎡、运粪车1辆、铲粪车1辆。 |  | - 自筹资金建设内容：新建鸡舍1000㎡，含场地平整、用地审批、水电安装。 |
| 批复建设内容完成情况 | 财政补助资金建设内容：购置育雏饲养设备（笼架、育雏鸡笼75组）、智能化投料系统3套、自动饮水系统4套、自动清粪系统4套、智能化保温及光照系统2套、智能化通风系统2套、塑料地板456㎡、运粪车1辆、铲粪车1辆。 |  | - 自筹资金建设内容：新建鸡舍1001.54㎡，含场地平整、用地审批、水电安装。 |
| 投资完成情况 | 95.51万元 |  | 222.34万元 |
| 总投资 | 317.85万元 |  |  |
| 补助 | 93万元 |  |  |