
2024年象洞鸡标准化养殖示范场建设项目验收情况汇总公开表

	项目名称
	象洞鸡标准化养殖示范场建设
	实施主体
	武平县武东德梅家庭农场

	批复的专项资金项目建设内容
	财政补助资金建设内容：购置育雏饲养设备（笼架、育雏鸡笼75组）、智能化投料系统3套、自动饮水系统3套、自动清粪系统2套、智能化保温及光照系统2套、智能化通风系统2套、塑料地板456㎡、运粪车1辆、铲粪车1辆。

	自筹资金建设内容：新建鸡舍1000㎡，含场地平整、用地审批、水电安装。


	[bookmark: _GoBack]批复建设内容完成情况
	财政补助资金建设内容：购置育雏饲养设备（笼架、育雏鸡笼75组）、智能化投料系统3套、自动饮水系统4套、自动清粪系统4套、智能化保温及光照系统2套、智能化通风系统2套、塑料地板456㎡、运粪车1辆、铲粪车1辆。
	自筹资金建设内容：新建鸡舍1001.54㎡，含场地平整、用地审批、水电安装。


	投资完成情况
	95.51万元
	222.34万元

	总投资
	317.85万元

	补助
	93万元



