附表

武平县远耕象洞鸡养殖开发有限公司2024年福建肉鸡优势特色产业集群项目（象洞鸡优异种质资源利用及标准化生产关键技术研究推广项目）投资完成情况表                                                                                       单位：万元

|  | 建设内容 | 计划投入 |  |  |  | 实际投入 |  |  |  | 自筹 资金 | 补助 资金 | 完成 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |  |  |  |
|  | 笼具设备六主体 | 套 | 1 | 19.444 | 19.444 | 套 | 1 | 19.444 | 19.444 | / | 19.444 | 已完成 |
|  | 智能喂料系统 | 套 | 1 | 4.8195 | 4.8195 | 套 | 1 | 4.8195 | 4.8195 | / | 4.8195 | 已完成 |
|  | 自动供水系统 | 套 | 1 | 1.1288 | 1.1288 | 套 | 1 | 1.1288 | 1.1288 | / | 1.1288 | 已完成 |
|  | 自动输粪系统 | 套 | 1 | 4.6647 | 4.6647 | 套 | 1 | 4.6647 | 4.6647 | / | 4.6647 | 已完成 |
|  | 智能电控系统 | 套 | 1 | 3.7931 | 3.7931 | 套 | 1 | 3.7931 | 3.7931 | / | 3.7931 | 已完成 |
|  | 自动照明系统 | 套 | 1 | 0.6343 | 0.6343 | 套 | 1 | 0.6343 | 0.6343 | / | 0.6343 | 已完成 |
|  | 智能环控系统 | 套 | 1 | 3.2122 | 3.2122 | 套 | 1 | 3.2122 | 3.2122 | / | 3.2122 | 已完成 |
|  | 设备安装费、运费 | 次 | 1 | 2.1034 | 2.1034 | 次 | 1 | 2.1034 | 2.1034 | / | 2.1034 | 已完成 |
|  | 自动设备主体 | 套 | 1 | 13.137 | 13.137 | 套 | 1 | 13.137 | 13.137 | / | 13.137 | 已完成 |
|  | 智能喂料系统 | 套 | 1 | 5.3271 | 5.3271 | 套 | 1 | 5.3271 | 5.3271 | / | 5.3271 | 已完成 |
|  | 自动供水系统 | 套 | 1 | 1.5356 | 1.5356 | 套 | 1 | 1.5356 | 1.5356 | / | 1.5356 | 已完成 |
|  | 自动输粪系统 | 套 | 1 | 1.0022 | 1.0022 | 套 | 1 | 1.0022 | 1.0022 | / | 1.0022 | 已完成 |
|  | 智能电控系统 | 套 | 1 | 3.8073 | 3.8073 | 套 | 1 | 3.8073 | 3.8073 | / | 3.8073 | 已完成 |
|  | 自动照明系统 | 套 | 1 | 0.6582 | 0.6582 | 套 | 1 | 0.6582 | 0.6582 | / | 0.6582 | 已完成 |
|  | 自动加热系统 | 套 | 1 | 2.9872 | 2.9872 | 套 | 1 | 2.9872 | 2.9872 | / | 2.9872 | 已完成 |
|  | 智能环控系统 | 套 | 1 | 2.315 | 2.315 | 套 | 1 | 2.315 | 2.315 | / | 2.315 | 已完成 |
|  | 设备安装费、运费 | 次 | 1 | 1.4304 | 1.4304 | 次 | 1 | 2.0303 | 2.0303 | / | 2.0303 | 已完成 |
|  | 屋顶隔热板 | 平方米 | 750 | 0.0913 | 68.5 | 平方米 | 750 | 0.0913 | 68.5 | 68.5 | / | 已完成 |
|  | 屋内隔墙保温板 | 平方米 | 167 | 0.0398 | 6.6132 | 平方米 | 167 | 0.0398 | 6.6132 | 6.6132 | / | 已完成 |
|  | 漏雨改造更新 | 平方米 | 750 | 0.006 | 4.5 | 平方米 | 750 | 0.006 | 4.5 | 4.5 | / | 已完成 |
|  | 通风门窗改造 | 平方米 | 80 | 0.0362 | 2.896 | 平方米 | 80 | 0.0362 | 2.896 | 2.896 | / | 已完成 |
|  | 旧设备擦除 | 平方米 | 750 | 0.0529 | 39.675 | 平方米 | 750 | 0.0529 | 39.675 | 39.675 | / | 已完成 |
|  | 部分地面硬化 | 平方米 | 750 | 0.0166 | 12.45 | 平方米 | 750 | 0.0166 | 12.45 | 12.45 | / | 已完成 |
|  | 水电系统更换 | 平方米 | 750 | 0.0309 | 23.175 | 平方米 | 750 | 0.0309 | 23.175 | 23.175 | / | 已完成 |
|  | 搭建排粪沟雨棚 | 平方米 | 135 | 0.02088 | 2.8188 | 平方米 | 135 | 0.02088 | 2.8188 | 2.8188 | / | 已完成 |
|  | 排水沟 | 米 | 170 | 0.0216 | 3.672 | 米 | 170 | 0.0216 | 3.672 | 3.672 | / | 已完成 |
|  | 墙面粉刷 | 平方米 | 750 | 0.0036 | 2.7 | 平方米 | 750 | 0.0036 | 2.7 | 2.7 | / | 已完成 |
|  | 饮水投料系统拆除更换 | 平方米 | 600 | 0.02625 | 15.75 | 平方米 | 600 | 0.02625 | 15.75 | 15.75 | / | 已完成 |
|  | 维修鸡舍 | 平方米 | 600 | 0.02625 | 15.75 | 平方米 | 600 | 0.02625 | 15.75 | 15.75 | / | 已完成 |
|  | 道路硬化 | 平方米 | 2250 | 0.014 | 31.5 | 平方米 | 2250 | 0.014 | 31.5 | 31.5 | / | 已完成 |
|  | 新建业务用房600㎡ | 平方米 | 600 | 0.45 | 270 | 平方米 | 600 | 0.45 | 270 | 270 | / | 已完成 |
|  | 合计 |  |  |  | 572 |  |  |  | 572 | 500 | 72 |  |