[bookmark: _GoBack]附表    
武平县远耕象洞鸡养殖开发有限公司2024年福建肉鸡优势特色产业集群项目（象洞鸡优异种质资源利用及标准化生产关键技术研究推广项目）投资完成情况表                                                                                       单位：万元
	
	建设内容
	计划投入
	实际投入
	自筹
资金
	补助
资金
	完成
情况

	
	
	单位
	数量
	单价
	金额
	单位
	数量
	单价
	金额
	
	
	

	1 
	笼具设备六主体
	套
	1
	19.444
	19.444
	套
	1
	19.444
	19.444
	/
	19.444
	已完成

	2 
	智能喂料系统
	套
	1
	4.8195
	4.8195
	套
	1
	4.8195
	4.8195
	/
	4.8195
	已完成

	3 
	自动供水系统
	套
	1
	1.1288
	1.1288
	套
	1
	1.1288
	1.1288
	/
	1.1288
	已完成

	4 
	自动输粪系统
	套
	1
	4.6647
	4.6647
	套
	1
	4.6647
	4.6647
	/
	4.6647
	已完成

	5 
	智能电控系统
	套
	1
	3.7931
	3.7931
	套
	1
	3.7931
	3.7931
	/
	3.7931
	已完成

	6 
	自动照明系统
	套
	1
	0.6343
	0.6343
	套
	1
	0.6343
	0.6343
	/
	0.6343
	已完成

	7 
	智能环控系统
	套
	1
	3.2122
	3.2122
	套
	1
	3.2122
	3.2122
	/
	3.2122
	已完成

	8 
	设备安装费、运费
	次
	1
	2.1034
	2.1034
	次
	1
	2.1034
	2.1034
	/
	2.1034
	已完成

	9 
	自动设备主体
	套
	1
	13.137
	13.137
	套
	1
	13.137
	13.137
	/
	13.137
	已完成

	10 
	智能喂料系统
	套
	1
	5.3271
	5.3271
	套
	1
	5.3271
	5.3271
	/
	5.3271
	已完成

	11 
	自动供水系统
	套
	1
	1.5356
	1.5356
	套
	1
	1.5356
	1.5356
	/
	1.5356
	已完成

	12 
	自动输粪系统
	套
	1
	1.0022
	1.0022
	套
	1
	1.0022
	1.0022
	/
	1.0022
	已完成

	13 
	智能电控系统
	套
	1
	3.8073
	3.8073
	套
	1
	3.8073
	3.8073
	/
	3.8073
	已完成

	14 
	自动照明系统
	套
	1
	0.6582
	0.6582
	套
	1
	0.6582
	0.6582
	/
	0.6582
	已完成

	15 
	自动加热系统
	套
	1
	2.9872
	2.9872
	套
	1
	2.9872
	2.9872
	/
	2.9872
	已完成

	16 
	智能环控系统
	套
	1
	2.315
	2.315
	套
	1
	2.315
	2.315
	/
	2.315
	已完成

	17 
	设备安装费、运费
	次
	1
	1.4304
	1.4304
	次
	1
	2.0303
	2.0303
	/
	2.0303
	已完成

	18 
	屋顶隔热板
	平方米
	750
	0.0913
	68.5
	平方米
	750
	0.0913
	68.5
	68.5
	/
	已完成

	19 
	屋内隔墙保温板
	平方米
	167
	0.0398
	6.6132
	平方米
	167
	0.0398
	6.6132
	6.6132
	/
	已完成

	20 
	漏雨改造更新
	平方米
	750
	0.006
	4.5
	平方米
	750
	0.006
	4.5
	4.5
	/
	已完成

	21 
	通风门窗改造
	平方米
	80
	0.0362
	2.896
	平方米
	80
	0.0362
	2.896
	2.896
	/
	已完成

	22 
	旧设备擦除
	平方米
	750
	0.0529
	39.675
	平方米
	750
	0.0529
	39.675
	39.675
	/
	已完成

	23 
	部分地面硬化
	平方米
	750
	0.0166
	12.45
	平方米
	750
	0.0166
	12.45
	12.45
	/
	已完成

	24 
	水电系统更换
	平方米
	750
	0.0309
	23.175
	平方米
	750
	0.0309
	23.175
	23.175
	/
	已完成

	25 
	搭建排粪沟雨棚
	平方米
	135
	0.02088
	2.8188
	平方米
	135
	0.02088
	2.8188
	2.8188
	/
	已完成

	26 
	排水沟
	米
	170
	0.0216
	3.672
	米
	170
	0.0216
	3.672
	3.672
	/
	已完成

	27 
	墙面粉刷
	平方米
	750
	0.0036
	2.7
	平方米
	750
	0.0036
	2.7
	2.7
	/
	已完成

	28 
	饮水投料系统拆除更换
	平方米
	600
	0.02625
	15.75
	平方米
	600
	0.02625
	15.75
	15.75
	/
	已完成

	29 
	维修鸡舍
	平方米
	600
	0.02625
	15.75
	平方米
	600
	0.02625
	15.75
	15.75
	/
	已完成

	30 
	道路硬化
	平方米
	2250
	0.014
	31.5
	平方米
	2250
	0.014
	31.5
	31.5
	/
	已完成

	31 
	新建业务用房600㎡
	平方米
	600
	0.45
	270
	平方米
	600
	0.45
	270
	270
	/
	已完成

	
	合计
	
	
	
	572
	
	
	
	572
	500
	72
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